SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości progowych

określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów, zopo@ostrzeszow.pl

godziny pracy:  pon. od 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                 o wartości poniżej kwot progowych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz. U. z 2007                nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

III. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i podział okien zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia                        wraz z załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:  kod CPV 45.42.11.25-6 oraz 25.23.41.00-1

Zakres robót obejmuje: wymianę stolarki okiennej drewnianej na nową PCV.

Stolarka z tworzywa PCV, profil min. trzykomorowy w kolorze białym z okuciami obwiedniowymi, szyby klejone                o współczynniku k < 1.1  Stolarka powinna posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczające                               je do stosowania w budownictwie.  Parapety wewnętrzne z płyty MDF, parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym. Po montażu okien należy wykonać roboty murarsko - tynkarskie, malowanie ościeży wewnętrznych w kolorach istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji i wywozu zdemontowanej stolarki.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia określa się na okres:

- w Przedszkolu nr 5 - od 23.06.2008 r. do 14.08.2008 r.

(z wykluczeniem miesiąca lipca, w którym Przedszkole nr 5 ma dyżur i pracuje)

- w Przedszkolu nr 6 – od 23.06.2008 r. do 31.07.2008 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym                    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych                    z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi wykazać minimum 1 zamówienie o zakresie i wartości, nie mniej niż 50% wartości oferty brutto.

  - W przypadku składania oferty wspólnej oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane                 w pkt. 1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

  - Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru.

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób podpisujących ofertę,                 o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem załącznika,

- wycena indywidualna zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wg przedmiaru robót i opisów technicznych wraz z rysunkami załączonymi do siwz) - oferenci zobowiązani są do sporządzenia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego zestawienia rysunków okien wraz z ich podziałem i opisem technicznym, zestawienie materiałów do wbudowania (szczególnie stolarki okiennej) wraz ze szczegółowym opisem technicznym – informacje o rodzaju i nazwie profila okiennego, współczynniku przewodności cieplnej, okuciach, przejrzystości szyb, atestach, certyfikatach i aprobatach technicznych dopuszczających stosowanie                      w pomieszczeniach oświatowych – użyteczności publicznej oraz informacji o gwarancji na wszystkie wbudowane okna (stolarka PCV 60 miesięcy, roboty budowlane 36 miesięcy) oraz ich poszczególnych elementach.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują tylko pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Zakład Obsługi Placówek Oświatowych,              ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów. Zamawiający dopuszcza tylko pisemną formę komunikowania się, przez którą należy rozumieć dokumenty w formie papierowej.

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

( w sprawach merytorycznych – Marian Grzegorek, dyrektor ZOPO, tel. 062/7320678

( w sprawach proceduralnych – Sławomir Cwojdziński, st. inspektor ZOPO, tel. 062/7320679

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba                                o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej zamawiającego  www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed terminem składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponieważ specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamawiający będzie zamieszczał zmodyfikowaną treść SIWZ także na tej stronie. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.                              O przedłużeniu terminu składania ofert, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz   z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,              o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami, załącznikami. Mają zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekomplentacji zawartości oferty.

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

  - Formularz ofertowy w/g zał. nr 5.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat - wykonawca musi wykazać minimum 1 zamówienie o zakresie i wartości, nie mniej niż 50% wartości oferty brutto.

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy.

  - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób podpisujących ofertę,                 o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

  - Wycena indywidualna zamówienia wraz ze szczegółowym opisem podanym w pkt. XII specyfikacji.

  - Certyfikaty, atesty informacje o profilu, okuciach, szybach zespolonych.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty.

- Przedstawiciel/ partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie.

XI. Miejsce, termin składania i otwarcie ofert.

- Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:   Zakład Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów               do dnia 20.02.2008 r. do godz. 12.00

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego  w pok. 79 lub na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu.

- Oferta winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany j.w. oraz opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Kopertę z ofertą należy oznakować opisem:

„Przetarg na wymianę stolarki w Przedszkolu nr 5 i nr 6 w Ostrzeszowie”

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych,            ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów, dnia 20.02.2008 r., o godz. 12.15

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poinformuje zebranych wykonawców o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty brutto, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert lub osobiście. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Wyceny należy dokonać zgodnie z załącznikiem do SIWZ tj. przedstawionym przedmiarem robót związanym           z wymianą okien oraz szkicami i opisem technicznym okien, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawcy zobowiązani są do dokonania bezpośrednich pomiarów stolarki w terenie a ewentualne różnice wynikające z rozbieżności między przedmiarem a pomiarem wykonawcy, stanowią jego koszt lub uzysk w cenie wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wymiary stolarki podanej w przedmiarze mają charakter orientacyjny i służą do dokonania wyceny ale w oparciu o własne sposoby pomiaru i dokonywania wyceny. Cena oferty jest sumą cen dla poszczególnych placówek oświatowych.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT za wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunków stawianych przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej wszystkie koszty, zobowiązania i inne należności płatne przez wykonawcę, na dzień składania oferty. W kalkulacji cenowej oferty należy uwzględnić wszelkie koszty specjalistycznych odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń, zezwoleń, dopuszczeń niezbędnych do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia.

XIII. Kryteria oceny oferty

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio — proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0 -100 (100% =100 pkt).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych              w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

(  Cena za wykonanie zadania 100 %

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zastanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego - cena najtańszej oferty dzielona przez cenę badanej oferty, mnożona przez 100 i jeszcze raz mnożona przez 100%.

- Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów             w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień umowy stanowiącej załącznik do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

- Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

XVI. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

W załączeniu

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                o udzielenie zamówienia.

Protest przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XX. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń                            z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz                 w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu.

XXIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. Załączniki

1)  szkice rysunków z podziałem okien, zał. nr 1

2)  specyfikacja wykonania i odbioru robót - zał. nr 2

3)  kosztorys, przedmiar robót, zał. nr 3

4) projekt umowy, zał. nr 4

5)  formularz ofertowy, zał. nr 5

6)  oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1, zał. nr 6

7)  wykaz wykonanych robót, zał. nr 7

Ostrzeszów, 29.01.2008 r.

………..

zatwierdził