Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu..............2008 r. w Ostrzeszowie, pomiędzy Zakładem Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Mariana Grzegorka – dyr. ZOPO

2. Janinę Jastrzębską – gł. księgowego ZOPO

a

.......................... zwanym dalej „Wykonawcą”, …………………….

reprezentowanym przez:..........................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na usunięciu 38 szt. drzew                 gat. topola włoska Populus fastigiata  z terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1                           i Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie przy ul.Wieluńskiej. Zgodnie z decyzją – pozwoleniem na usunięcie ww. drzew 38 szt. drzew – topoli do dnia 16. maja  2008 r. Wycięcie drzew polegać ma na ścięciu drzewa na poziomie gruntu, wykarczowanie pnia, pocięcie pnia, konarów i gałęzi, wywóz pociętego drzewa po wycince na użytek własny i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. Przy nasadzeniach nowych drzew, należy dostarczyć materiał nasadzeniowy i przygotować odpowiedni dół do nasadzenia drzewa wraz ziemią urodzajną, którą należy zmieszać z hydrożelem w ilości 1,5 kg. / 1m³. Posadzone drzewo odmiany wskazanej w pozwoleniu należy zabezpieczyć 2 palikami stabilizującymi a misę pod drzewo należy obsypać zrąbkami.

2.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem stanowiącym zakres realizacji umowy.

3. Wykonawca wykona zakres umowy zgodnie ze złożoną ofertą zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z obowiązującymi przepisami oraz z uzyskanymi pozwoleniami.

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram wykonywanych prac w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 2

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 16. maja 2008 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wskazanie drzew do wycinki oznaczonych na terenie szkoły,

- zatwierdzenie i kontrola prac wykazanych w harmonogramach,

- zapłata umówionego wynagrodzenia,

- uzyskanie stosownych pozwoleń.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonywanie usługi z należytą starannością, fachowo, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, warunkami określonymi w uzyskanych pozwoleniach oraz w sposób nie kolidujący           z ruchem ulicznym i bezpieczeństwem dzieci,

- powiadamianie Zamawiającego i dyrekcji szkoły i gimnazjum o dokonywanych wycinkach drzew przynajmniej jeden dzień przed przystąpieniem do prac (telefonicznie lub faxem),

- wycinkę drzew wykonawca będzie realizował w ciągu obowiązywania umowy             z zachowaniem terminów określonych w pozwoleniach,

- nasadzenie nowych drzew zgodnie z wymogami zamawiającego,

- posprzątanie terenu po każdorazowej usłudze wycinki drzew.

§ 5

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

jest wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z formularza cenowego. Wartość umowy określa się orientacyjnie kwotą do:

brutto: .....................zł (słownie: .............................................................................................)

podatek VAT (%) ..............zł ( słownie: .................................................................................)

netto: ...................zł (słownie: .................................................................................................)

Wynagrodzenie określone w kosztorysie obejmuje wszelkie koszty wynikające ze specyfiki niniejszego zamówienia, w szczególności podatek VAT, koszty transportu i uprzątnięcia terenu.

§ 6

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w każdym czasie przy udziale Wykonawcy.

§ 7

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie zadania odbędzie na podstawie faktur częściowych w pierwszym etapie – 80 % wartości zadania po usunięciu drzew, w drugim etapie pozostałe 20 % wartości zadania po nasadzeniu drzew.

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

§ 8

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur przez Wykonawcę, na wskazane przez niego konto.

§ 9

Do wzajemnych kontaktów strony ustalają:

- Po stronie Zamawiającego: - Marian Grzegorek lub Sławomir Cwojdziński

- Po stronie Wykonawcy - ...................................................................................................

§ 10

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec służb specjalistycznych: służb konserwatora zabytków i przyrody, ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej itp.

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren prac poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych prac, dbać o stan techniczny i prawidłowość wygrodzenia                    i oznakowania przez cały czas trwania prac.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzonych prac z chwilą jego przejęcia.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                 z wykonywaniem prac - od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 12

Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności z umowy na osobę trzecią.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne           z następujących tytułów:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi liczony od terminów ustalonych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem art.145 prawa zamówień publicznych.

b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

1) Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego w ciągu 5 dni.

b) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwać będzie dłużej niż czternaście dni, liczonych od terminów ustalonych w harmonogramie o którym mowa § 1 ust. 4.

c) ogłoszono upadłość firmy Wykonawcy lub uległa ona rozwiązaniu, bądź został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) prace wykonywane są niezgodnie z umową.

2) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary

umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 15

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

§ 18

1. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

1)  kserokopia Pozwolenia nr 345/07 i nr 204/08 na prowadzenie prac konserwatorskich;

2)  kserokopia ekspertyzy dendrologicznej dotycząca stanu zdrowotnego drzew gat. topola

włoska Populus fastigiata.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                ze stron.

Zamawiający:					  Wykonawca: