Zał. Nr 5

UMOWA - wzór

W dniu ……………………………………. roku w  Ostrzeszowie pomiędzy

Miastem i Gminą Ostrzeszów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Burmistrza      -     dr inż. Stanisława Wabnica,

a ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie – roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Pustkowie Południe

- Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie  „Ułożenie nakładki bitumicznej – droga gminna w m. Pustkowie Południe” – oznaczenie sprawy KOM 7040/47/08

- Wykonawca oświadcza ,że jest podmiotem gospodarczym uprawnionym do wykonywania wyżej wymienionych robót.

- Wykonawca wykona całość zamówienia (100 %) siłami własnymi.

§ 2

Na przedmiot umowny określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony  w  zaproszeniu do składania ofert i sporządzonym na jego podstawie kosztorysie  ofertowym wykonawcy.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy:

zamówienie zostanie wykonane w okresie jednego miesiąca, licząc od daty zawarcia umowy , tj.

od dnia …………………….  do dnia ………………………..

§ 4

Przy zawarciu umowy wzięto pod uwagę:

- Zaproszenie do składania ofert  KOM-7040/47/08

- ofertę Wykonawcy.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

1. Teren budowy w terminie  7 dni od dnia podpisania umowy,

2. Dziennik budowy w dniu przekazania terenu budowy.

§ 6

Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie:

………………………………………………………………………………………………………..

Inspektor nadzoru działa w granicach obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn.tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

§ 7

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy  zatrudniony przez

Wykonawcę posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia w osobie:

……………………………………………………………………………………………………

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogom dokumentacji przetargowej.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie ,potencjał ludzki oraz materiały do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty badań.

§ 9

Niezależnie od obowiązków wymienionych w w/w paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje   na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru , zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne                   do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

- zapewnienia na terenie budowy warunków w zakresie bhp, p.poż. i ochrony powierzonego oraz własnego mienia,

- wykonania robót zgodnie ze  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, protokółem konieczności, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi i normami, sztuką i prawem budowlanym,

- zapewnienia w ramach ustalonego wynagrodzenia o którym mowa w § 11, pełnej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 11

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zgodnie z przeprowadzonym przetargiem  wynosi:   …………………….   zł.    brutto

( słownie…………………………………………………………………………………… ),

w tym:

podatek VAT ……..    %:    …………………  zł.

( słownie:  …………………………………………………………………………………. ),

wartość netto:  …………………….  zł.

( słownie:  …………………………………………………………………………………..),

2.  Wynagrodzenie wymienione w ust. 1  odpowiada zakresowi wszystkich prac  	wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy  i  jest wynagrodzeniem

kosztorysowym.

- Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym integralną część umowy  oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Ceny jednostkowe i stawki określone przez  Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą wystawioną  i dostarczoną Zamawiającemu  z protokółem dokonanego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie obmiar wykonanych robót zatwierdzony przez Zamawiającego oraz obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

- Zamawiający ma prawo z tytułu nierzetelnego wykonania robót do wyłączenia z obmiaru określonego w fakturze części zakresu niezrealizowanych robót, na podstawie protokołu kontroli lub odbioru robót.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Zamawiający dokona zapłaty  faktury  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  ………………………………………………………………………………………………..

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność

ponosi Wykonawca  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot

umowy,

- za  odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne, o których mowa w ust.1, Zamawiający może potrącić z faktur Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji określonej w §15 niniejszej umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie całość robót określona w § 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy  zgodnie z zakresem rzeczowym objętym niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeżeli Wykonawca nie uczestniczy w czynnościach odbioru robót, wówczas czynności odbioru zostają przeprowadzone tylko z udziałem Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

a) wypełniony dziennik budowy,

c) atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na wbudowane materiały,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio

robót jako wadliwych.

- Zamawiający dokona  ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w ciągu 7 dni po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§ 14

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmii za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres    36   miesięcy licząc od daty końcowego odbioru  przedmiotu  zamówienia określonego w § 1.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmii za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu odrębny dokument gwarancyjny w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15

- Oprócz przypadków  określonych  w księdze  trzeciej  Tytuł  XVI  Kodeksu Cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust.1.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie        za zgodą obydwu stron.

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim              do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy - Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze  otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca..

WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY