Załącznik Nr 3

do Sprawozdania

z dnia 3.03.2005  r.

Realizacja inwestycji, remontów i innych wydatków majątkowych

miasta i gminy Ostrzeszów za   2004 rok.

w zł.

| Lp. | Dz. /Rozdz./§/ | Temat | Plan po zmianach na 31.12.2004 | Wykonanie na 31.12.2004 | % wykonania 5:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010/01010/6050 | Optymalizacja układu wodociągowego | 217.500 | 217.235 | 99,9 |
| 2. |  | WIEŚ: |  |  |  |
|  | 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/6050 600/60016/6050 | Powierzchniowe utrwalenie dróg bitumicznych Remont nawierzchni bitumicznych (remonty cząstkowe). Remont urządzeń odwadniających. Remont dróg nieulepszonych. Remont dróg żużlem, tłuczniem itp. Odnawianie rowów i ścinka poboczy. Prześwietlanie i wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych. Budowa dróg: Rogaszyce Kolonie /inwestycja 2 letnia/ Marydół Rojów - Osiedle Korpysy - Rudonki Pustkowie – Królewskie- Rogaszyce Wykonanie dywanika bitumicznego na drodze gminnej w miejscowości Rogaszyce . | 73.506 142.945 50.000 70.000 50.000 30.000 20.000 899.906 76.000 | 73.506 158.305 51.168 69.967 48.500 20.714 14.291 849.818 75.317 | 100,0 110,8 102,3 100,0 97,0 69,1 71,5 94,4 99,1 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | MIASTO: |  |  |  |
|  | 600/60016/4270 600/60016/4270 | Remont nawierzchni bitumicznych. Remont urządzeń odwadniających. | 119.906 40.000 | 158.635 22.133 | 132,3 55,3 |
|  | 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/6050 | Remont dróg nieulepszonych. Remont dróg żużlem, tłuczniem itp. Remonty bieżące chodników. Nakładki bitumiczne. Budowa ulic: Aleja Wolności Wrzosowa Kowalskiego Plac Kazimierza | 66.000 50.000 30.000 50.000 900.000 | 61.561 22.804 59.511 49.509 877.089 | 93,3 45,6 198,4 99,0 97,5 |
|  | 600/60016/6050 600/60014/6300 600/60095/6050 600/60013/6300 | Inicjatywy lokalne - budowa chodników. Wspólne inwestycje z innymi zarządcami dróg: Budowa chodnika ul. Pogodna - Olszyna. - Ścieżka droga Nr 11 w kierunku Kuźnik - Ścieżka droga Nr 11 w kierunku Rogaszyc i Parceli 2 - Przebudowa skrzyżowań drogi Nr 11 z ul. Przemysłową Wł. Grabskiego, Zamkową. Dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi Nr 444 w Ostrzeszowie | 100.000 45.000 200.000 40.000 | - 45.000 157.553 40.000 | - 100,0 78,8 100,0 |
| 3. | 700/70095/6050 | Budowa bloku komunalnego. | 200.000 | 200.000 | 100,0 |
| 4. 5. 5a | 700/70005/6050 801/80101/6050 801/80001,80104,80110/4270 750/75023/4270 | Wykupy gruntów . Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu. Remonty w szkołach podstawowych ,przedszkolach i gimnazjach Remonty w U M i G i Ratuszu | 10.000 250.000 333.373 110.000 | 966 249.292 333.373 109.713 | 9,7 99,7 100,0 99,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 7a 8. 9. 10. 10a 11 12. 13. 14. | 851/85154/6060 852/85212/6060 900/90001/6050 900/90003/6050 900/90015/6050 900/90015/6050 900/90095/6050 921/92113/6220 926/92604/6210 754/75411/6620 | Zakup kserokopiarki Zakup sprzętu komputerowego w MGOPS Współudział w budowie kanalizacji Rojów – Olszyna. Monitorowanie wysypiska śmieci. Budowa i rozbudowa oświetlenia (ul. Ceglarska). Przebudowa kolizji energetycznej w obrębie ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi Nr 11 oraz oświetlenie ciągu. Budowa targowiska miejskiego Budowa stacji uzdatniania wody. Modernizacja Kinoteatru. Modernizacja bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dofinansowanie zakupu przez KP PSP w Ostrzeszowie samochodu ratownictwa drogowego | 25.000 12.187 100.000 150.000 120.000 83.101 130.000 500.000 90.000 850.000 15.000 | 24.827 12.187 100.000 150.000 120.000 83.101 115.409 500.000 90.000 850.000 15.000 | 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,8 100,0 100,0 100,0 100,0 |
|  |  | Ł Ą C Z N I E | 6.249.424 tj. 18,9 % planowanych wydatków | 6.026.484 tj. 18,6 % wykonanych wydatków | 96,4 |