UMOWA - wzór

Zawarta w dniu  ..................................................................................... r. w Ostrzeszowie

pomiędzy Miastem i Gminą Ostrzeszów reprezentowanym przez :

Burmistrza –  Mariusza Witka

przy kontrasygnacie Skarbnika – Józefa Bukiewicza

zwanym dalej Zamawiającym a:

....................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

....................................................................................................................

# została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bledzianowie: Bledzianów – dębowa kraina”.

- Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem gospodarczym uprawnionym do wykonywania wyżej wymienionych robót.

§ 2

Na przedmiot umowny określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony w załączonym kosztorysie ofertowym.

§3

- Wykonawca wykona siłami podwykonawców następujący zakres rzeczowy robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 1 wykonany będzie do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 5

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będzie wykonywany remont z dniem, podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wykonywania robót i właściwie oznakować na czas prowadzenia robót wszelkie utrudnienia w ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest uporządkować terenu budowy po zakończeniu robót.

§ 6

Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na okres 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia określonego w § 1.

§ 7

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu prac objętych umową strony wyznaczają :

Panią Katarzynę Dziewięcką – Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy oraz

Pana Dariusza Kwiatka – Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy reprezentujących Zamawiającego oraz ....................................................................................................................

................................................................................................... reprezentującego Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 9

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zgodnie z wyłonioną ofertą wynosi:   .......................................................................................................... PLN  brutto

( słownie: ........................................................................................................................),

w tym:

podatek VAT  ...........    %: ................................. PLN,

( słownie: .......................................................................................................................),

wartość netto: ...............................................................................PLN,

( słownie: ......................................................................................................................).

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1  odpowiada zakresowi wszystkich prac  wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy  i  jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym integralną część umowy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Ceny jednostkowe 
i stawki określone przez  Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 
w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą wystawioną  i dostarczoną Zamawiającemu  
z protokołem dokonanego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie obmiar wykonanych robót zatwierdzony przez Zamawiającego oraz obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

- Zamawiający ma prawo z tytułu nierzetelnego wykonania robót do wyłączenia 
z obmiaru określonego w fakturze części zakresu niezrealizowanych robót, na podstawie protokołu kontroli lub odbioru robót.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Zamawiający dokona zapłaty  faktury  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność

ponosi Wykonawca  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za         przedmiot umowy,

- za  odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w oddaniu określonej w umowie części przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne, o których mowa w ust.1, Zamawiający może potrącić z faktur Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  za     które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez obie strony.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3  egzemplarzach , 2  dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                                                ZAMAWIAJĄCY