# Załącznik nr   4 A

# Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	      	     do Uchwały  Nr V/34/2007

# w latach 2007 – 2009	                  		         Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 22 lutego 2007 r.

| L.p. | Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | Budowa krytej pływalni w Ostrzeszowie | Poprawa bazy rekreacyjnej i zdrowia mieszkańców | UMiG, OSiR | 2007 -2009 | 12.500.000 | 300.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |  |
| 2 | Budowa oświetlenia ścieżki wzdłuż drogi nr 11 w kierunku Rogaszyc, budowa dodatkowych punktów świetlnych | Poprawa stanu bezpieczeństwa | UMiG | 2003-2007 | 1.869.776 | 400.000 |  |  |  |
| 3 | Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie: Kinoteatru „PIAST”, Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 | Oszczędność energii cieplnej i poprawienie estetyki obiektów, poprawa funkcjonalności obiektów | UMiG, OCK, ZOPO, Biblioteka | 2006-2008 | 1.561.268 | 100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 4 | Modernizacja Kinoteatru w Ostrzeszowie | Poprawa funkcjonalności obiektów | UMiG, OCK, | 2005-2007 | 1.463.558 | 335.000 |  |  |  |
| 5 | Modernizacja budynku Ratusza w Ostrzeszowie | Poprawa funkcjonalności obiektów | UMiG, OCK, | 2004-2007 | 553.564 | 500.000 |  |  |  |
| 6 | Budowa i modernizacja ulic w Ostrzeszowie: ul. Wieluńska ul. Boczna parking przy ul. Sikorskiego ul. Zielona ul. Wierzbowa | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | UMiG | 2003-2007 | 5.336.930 1) | 1.970.000 |  |  |  |
| 7 | Budowa dróg na terenach wsi: Korpysy – Rudniki /nakladka/ Antoniewo - Bledzianów Olszyna – Rojów Szklarka Myślniewska /nakladka/ | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | UMiG | 2003-2007 | 5.511.195 2) | 845.000 |  |  |  |
| 8 | Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego w Ostrzeszowie | Poprawa bazy kulturalnej | UMiG, OCK | 2007-2013 | 750.000 | 200.000 | 275.000 | 275.000 |  |
| 9 | Budowa sal gimnastycznych przy SP i Gimnazjum Siedlików /dokończenie/, SP Rogaszyce /projekt/ | Poprawa bazy oświatowej | UMiG, ZOPO | 2003-2007 | 1.958.557 3) | 270.000 |  |  |  |
| 10 | Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG w Ostrzeszowie | Usprawnienie obsługi petentów | UMiG | 2003-2007 | 295.000 | 80.000 |  |  |  |
| 11 | Budowa sieci komputerowej w UMiG w Ostrzeszowie | Usprawnienie obsługi petentów | UMiG | 2006-2007 | 330.000 | 100.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.129.848 | 5.100.000 | 7.475.000 | 6.375.000 |  |
| 1 | Budowa systemu monitoringu | Poprawa systemu bezpieczeństwa | UMiG | 2004 | 2005 | budżet PPA, UE | 0 |  |  |

UWAGI:

- w latach 2003 – 2006 wykonano następujące ulice Al. Wolności, ul. Wrzosowa, ul. Duboisa, ul. Kowalskiego, Plac Kazimierza, ul. Słoneczna I etap, ul. Tęczowa,  ul. Kamienna, ul. Rapackiego,

ul. Wierzbowa,  ul. Sportowa (modernizacja)

- w latach  2003 – 2006 wykonano następujące drogi i chodniki na terenach wiejskich Rogaszyce Kolonia, Marydół, Rojów – Olszyna (I odc.), Pustkowie – Królewskie – Rogaszyce, Siedlików                                 w kier. Bukownicy, Zajączki – Siedlików, Osiedle – Rojów, Rogaszyce,  Niedźwiedź,  Siedlików,  Olszyna

- w roku 2006 wybudowano salę gimnastyczną przy SP Niedźwiedź