### U M O W A  Nr          / 2007 / ZOPO

o wykonanie dostawy i montażu okien

W następstwie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego                                  w Ostrzeszowie, pomiędzy Zakładem Obsługi Placówek Oświatowych                        w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 31, zwanym dalej„  „Zamawiającym” reprezentowanym  przez:

- p. Mariana Grzegorka – dyr. ZOPO

- p. Janinę Jastrzębską – gł. księgowym

a firmą .............

zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

- ........... – właściciela firmy

NIP ...........Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie

z o s t a ł a   z a w a r t a   u m o w a   n a s t ę p u j ą c e j   t r e ś c i  :

- Przedmiot umowy

§  1

- Zgodnie z wynikiem przetargu rozstrzygniętego w dniu .............. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Częściowa wymiana okien w szkołach podstawowych i gimnazjum”. Zakres robót obejmuje wykonanie zakresu prac ujętych w ofercie wykonawcy sporządzonej na podstawie oferty stanowiącej zał. nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres robót obejmuje wymianę stolarki w :

- Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu w ilości i o wymiarach:

104x154 mm 12 szt.; 198x156 mm 2 szt.; 78x58 mm 10 szt.; 98x63mm 1 szt.;

- Szkoła Podstawowa w Olszynie w ilości i o wymiarach:

118x196 mm 4 szt.; 98x181 mm 7 szt.

- Szkoła Podstawowa w Rojowie w ilości i o wymiarach:

94x183 mm szt. 6 (łukowe); 144x193 szt. 3

- Szkoła Podstawowa w Potaśni w ilości i o wymiarach:

128x223 mm 8 szt. (łukowe)

- Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie w ilości i o wymiarach:

158x205 mm 27 szt.; 108x160 mm 14 szt.; 100x146 mm 11 szt.

(   Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrzeszowie w ilości i o wymiarach:

136x286 mm 1 szt.; 206x286 mm 1 szt.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci zarządu trwałego.

- Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z obowiązującymi przepisami , normami oraz zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej. Wykonawca na wszystkie wbudowane materiały budowlane, urządzenia i inne elementy wchodzące w skład zamówienia przedstawi stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania            w budownictwie (atesty, certyfikaty...). Zakres robót jest tożsamy z przedstawioną w przetargu ofertą cenową i obejmuje wszystkie pozycje przedmiaru robót załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz inne ujęte             w niej czynności wymagane do realizacji zamówienia.

- Likwidacja zdemontowanej stolarki należy do zakresu obowiązku Wykonawcy              i jest ujęta w przedstawionej cenie oferty.

- Części składowe umowy

§  2

- Częścią składową niniejszej umowy jest:

  - oferta Wykonawcy stanowiąca – załącznik nr 1

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – zał. nr 2

- Generalne oświadczenia stron

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej do przetargu.

- Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie p. Ignacego Homińskiego.

- Wykonawca oświadcza, że kierownikiem robót przy realizacji niniejszego zamówienia jest …………………….

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

§  4

Termin wykonania zamówienia -  okres od 25.06.2007 r. do 17.08.2007 r.

5.  Obowiązki Zamawiającego

§  5

Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi niezbędne dane do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

6. Obowiązki Wykonawcy

§  6

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca             1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126 z późn. zmianami);

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w właściwy sprzęt.

§  7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonanych robót.

§ 8

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji zamówienia oraz zobowiązanie do ich naprawienia zgodnie ze stanem pierwotnym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy/pomieszczeń i przekazać go Zamawiającemu.

7. Ubezpieczenie

§  9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

8. Wymogi dotyczące materiałów budowlanych

§  10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z wykazem materiałowych wskazanym w swojej ofercie.

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

9.  Wykonywanie robót przy pomocy innych podmiotów

§  11

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres prac siłami własnymi.

- 2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania choćby części zamówienia za pomocą  podwykonawców.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy

§  12

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną         w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

a)  brutto ( z podatkiem VAT ) :  ……………….

słownie złotych :  .........

w t y m :

  - szt. ... o wym. ........

§  13

Wynagrodzenie Wykonawcy  jest ceną ostateczną – ryczałtową.

11. Terminy płatności i rozliczenia

§  14

- Strony ustalają, że za wykonany przedmiot umowy zamawiający zapłaci                   w terminie 30 dni.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego wykonania całego przedmiotu umowy, wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

- Odbiory robót i ich skutki

§  15

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot  umowy określony w § 1 i ofercie wykonawcy.

- 2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów ich usunięcia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  16

- Strony zgonie oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ....   zł   w formie …… zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane i 30 % po okresie gwarancyjnym w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego                        w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie, odnośnie nie wykonania umowy, nie terminowego wykonania umowy jak i sposobu jakości jej wykonania. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia                w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

14.  Odszkodowanie za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

§  17

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za opóźnienie wykonania określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady   w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 %  wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 %  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości

§ 18

- Termin gwarancji na wstawioną stolarkę budowlaną PCV wynosi 5 lat, na wykonane roboty budowlane 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.

- Gwarancja natomiast na poszczególne – materiały budowlane, urządzenia i inne elementy ustala się zgodnie z ustaleniami producenta, załączonymi do dokumentów odbiorowych.

- Regulacja stolarki wchodzi w skład montażu. Wykonawca zobowiązuje się                 w okresie gwarancji (5lat) do corocznej nieodpłatnej regulacji stolarki.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie wad w ciągu            14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia Wykonawcy.

- Odsetki za opóźnienie

§  19

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy, ustawowych odsetek za opóźnienie.

17. Zmiana lub odstąpienie od umowy

§  20

- 1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy  Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania zamawiającego na piśmie.

§ 21

1.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie

- określonym niniejszą umową,

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia

- podpisania protokółu odbioru,

- 2. Odstąpienie od umowy musi  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

18.  Postanowienia końcowe

§  22

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:

- odebrać wykonane roboty ,

- zapłacić za wykonane roboty ,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót .

- Osobą uprawnioną do podejmowania działań formalno – prawnych ze strony :

- Zamawiającego jest  – Marian Grzegorek

- Wykonawcy jest -  .............

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: