załącznik nr 1

do uchwały nr X/98/2003

Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 30 października 2003 roku

# WIELOLETNI

## PLAN INWESTYCYJNY

### MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

## NA LATA 2003 – 2006

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA LATA 2003-2006

Gospodarka Komunalna

| L.p. | Tytuł | Rok rozpocz. zadania | Rok zakoń. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków w latach | łączne nakłady | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| wodociągowanie |
| 1. | Optymalizacja układu wodociągowego wg założeń „WO” | 2003 | 2005 | WO, WFOŚiGW lub środki UE, budżet MiG | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |  |
| 2. | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę w Szklarce Myślniewskiej (Olszyce) | 2004 | 2005 | SAPARD |  | 373.000 | 467.000 |  | 3.500.000 |  |
|  |  |  |  | budżet MiG | 141.000 | 1.127.000 | 1.533.000 |  |  |  |
| oświetlenie |
| 1. | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie miasta Ostrzeszowa 100 pkt. | 2004 | 2006 | Budżet. Urząd Wojewódzki środki UE |  | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |  |
| 2. | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Ostrzeszów 100 pkt. | 2004 | 2006 | Budżet. Urząd Wojewódzki środki UE | 30.000 | 70.000 | 120.000 | 170.000 | 360.000 |  |
| kanalizacja |
| 1. | Budowa lub dofinansowanie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy, w tym na nowopowstałych terenach inwestycyjnych (wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i pomiędzy ulicami Grunwaldzka – Kościuszki) | 2004 | 2006 | budżet, środki UE |  | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |  |
| 2. | Współudział w budowie systemów kanalizacyjnych na terenie gminy 1. Kanalizacja we wsi Rojów - Olszyna 2. Kanalizacja we wsi Rogaszyce | 2003 | 2006 | „STRZEGOWA” NFOŚiGW, WFOŚiGW, lub środki UE, budżet | 60.000 | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 1.000.000 |  |
| drogi |
| 1. | Budowa ulic na terenie miasta: 1. Aleja Wolności 2. Wrzosowa 3. Kowalskiego 4. Plac Kazimierza 5. Kamienna 6. Kąpielowa 7. Ceglarska 8. Tęczowa 9. Słoneczna I etap 10. Cicha (od ul. Piastowskiej do ul. Woj. Polskiego) 11. Budowa ulic na nowych terenach inwestycyjnych | 2003 | 2006 | budżet, środki UE | 600.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 3.000.000 |  |
| 2. | Budowa dróg na terenie gminy: 1. Rogaszyce Kolonia 2. Marydół 3. Bledzianów – Antoniewo 4. Rojów – Olszyna 5. Pustkowie – Królewskie – Rogaszyce 6. Siedlików – w kier. Bukownicy | 2003 | 2006 | budżet, środki UE | 480.000 | 650.000 | 750.000 | 900.000 | 2.300.000 |  |
| 3. | Inicjatywy lokalne MiG w zakresie budowy dróg i chodników | 2004 | 2006 | budżet, środki UE |  | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 400.000 |  |
| 4. | Wspólne inwestycje z innymi zarządcami dróg 1. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Kuźnik 2.. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Rogaszyc i Parceli 2 3. Przebudowa skrzyżowań dr. nr 11 z : ul. Przemysłową, Wł. Grabskiego, Zamkową. 4. Ciąg pieszo-rowerowy ul. Piastowska w kierunku oczyszczalni 5. Poprawa przejezdności skrzyżowań: Piastowska - Daszyńskiego –Piekary, Zamkowa –Gorgolewskiego 6. Chodnik w Szklarce Przyg. 7. Chodnik Rojów - Ostrzeszów | 2004 | 2006 | budżet, środki UE Zarządcy dróg |  | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 750.000 |  |
| Inne |
| 1. | Mała architektura: 1. Wyposażenie placów zabaw 2. Remont kapitalny fontanny w parku 3. Kosze, ławki, przystanki | 2004 | 2006 | budżet, środki UE |  | 100.000 | 150.000 |  | 250.000 |  |
| 2. | Targowisko miejskie | 2002 | 2010 | budżet, środki UE | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |  |
| 3. | Przystanek dworcowy PKS | 2004 | 2005 | budżet, PPKS, Starostwo Powiatowe |  | 200.000 | 150.000 |  | 350.000 |  |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA LATA 2003-2006

Oświata

| L.p. | Tytuł | Rok rozpocz. zadania | Rok zakoń. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków w latach | łączne nakłady | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | Budowa sal gimnastycznych przy SP Niedźwiedź, SP Siedlików, SP Rogaszyce | 2004 | 2006 | Budżet, MENiS lub środki UE | 60.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.800.000 |  |
| 2. | Generalne remonty w zasobach oświatowych | 2004 | 2006 | Budżet, Kuratorium, śrdoki UE | 120.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 250.000 |  |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA LATA 2003-2006

Ochrona środowiska

| L.p. | Tytuł | Rok rozpocz. zadania | Rok zakoń. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków w latach | łączne nakłady | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | Budowa systemu zbiórki odpadów | 2004 | 2005 | „ZO”, WFOŚiGW Budżet, środki UE |  | 150.000 | 200.000 |  | 350.000 |  |
| 2. | Budowa wysypiska - kwatery | 2006 |  | „ZO”, NFOŚiGW Budżet, środki UE |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |
| 3. | Zbiornik retencyjny – Szklarka Myślniewska | 2004 | 2006 | budżet, , środki UE |  | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 550.000 |  |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA LATA 2003-2006

Kultura i sport

| L.p. | Tytuł | Rok rozpocz. zadania | Rok zakoń. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków w latach | łączne nakłady | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | Remont Kinoteatru „PIAST” | 2003 | 2004 | Budżet, środki UE | 250.000 | 350.000 |  |  | 350.000 |  |
| 2. | Remont bazy rekreacyjnej OSiR | 2003 | 2004 | Budżet, środki UE | 200.000 | 250.000 |  |  | 250.000 |  |
| 3. | Remont Biblioteki Publicznej | 2005 | 2006 | Budżet, środki UE |  |  | 100.000 | 100.000 | 200.000 |  |
| 4. | Budowa krytej pływalni | 2006 | 2009 | Budżet, „Totalizator” środki UE |  |  | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 |  |
| 5. | Budowa ścieżki rowerowej wokół Ostrzeszowa | 2005 | 2006 | Budżet, środki UE |  |  | 200.000 | 200.000 | 400.000 |  |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA LATA 2003-2006

Gospodarka Mieszkaniowa

| L.p. | Tytuł | Rok rozpocz. zadania | Rok zakoń. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków w latach | łączne nakłady | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | Budowa bloku komunalnego | 2004 | 2005 | ZGM, KFM lub środki UE, budżet | - | 200.000 | 400.000 |  | 600.000 |  |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA LATA 2003-2006

Administracja

| L.p. | Tytuł | Rok rozpocz. zadania | Rok zakoń. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków w latach | łączne nakłady | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | Remont budynku UMiG, budowa sieci komputerowej 2004 rok – oprogramowanie 2005- zakup sprzętu i budowa sieci | 2004 | 2006 | Budżet, środki PFRON lub UE |  | 60.000 | 140.000 | 150.000 | 350.000 |  |
| 2. | Wykonanie planów zagospodarowania MiG Ostrzeszów | 2003 | 2004 | budżet | 100.000 | 150.000 |  |  | 150.000 |  |
| 3. | Usprawnienia w obsłudze petenta | 2005 | 2005 | budżet |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA LATA 2003-2006

Bezpieczeństwo publiczne

| L.p. | Tytuł | Rok rozpocz. zadania | Rok zakoń. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków w latach | łączne nakłady | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| 1. | Budowa systemu monitoringu | 2004 | 2005 | Budżet (PPA) środki UE | - | 50.000 | 150.000 |  | 200.000 |  |

PODSUMOWANIE (w PLN)

|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka komunalna | 15.610.000 | 4.420.000 | 5.720.000 | 5.470.000 |
| Oświata | 2.050.000 | 700.000 | 650.000 | 700.000 |
| Ochrona środowiska | 1.900.000 | 250.000 | 400.000 | 1.250.000 |
| Kultura i Sport | 2.200.000 | 600.000 | 400.000 | 1.200.000 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 600.000 | 200.000 | 400.000 | - |
| Administracja | 600.000 | 210.000 | 240.000 | 150.000 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 200.000 | 50.000 | 150.000 | - |
| razem WPI | 23.160.000 | 6.430.000 | 7.960.000 | 8.770.000 |