# Załącznik nr 5

# Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	      	          do Uchwały       /     ./2009

# w latach 2010 – 2012	                  		                Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia            2009 r.

| L.p. | Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe /zł/ 2003 – 2012 | Wydatki /zł/ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Budowa Centrum Turystyczno - Rehabilitacyjnego w Ostrzeszowie | Poprawa bazy rekreacyjnej i zdrowia mieszkańców | ZEC, M i G | 2008-2010 | 18.200.000 | 4.800.000 |  |  |  |
| 2 | Budowa i modernizacja ulic i chodników w Ostrzeszowie: | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | M i G | 2003-2012 | 16.857.747 1) |  |  | 2.000.000 | Wniosek o dotację |
| 2a | Przebudowa drogi gminnej na odcinku: ul Kąpielowa w Ostrzeszowie – Olszyna – Rogaszyce do drogi krajowej nr 11 | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | M i G | 2010-2011 | 7.000.000 1) | 3.800.000 | 3.200.000 |  | Wniosek o dotację z WRPO |
| 2b | Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Ostrzeszowie | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | M i G | 2010 | 1.550.000 1) | 1.550.000 |  |  | Wniosek o dotację z NPPDL |
| 3 | Budowa dróg, chodników i parkingów na terenach wsi: Szklarka Myślniewska-Bierzów Antoniewo – Bledzianów | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | M i G | 2003-2012 | 13.744.133 2) | 730.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Dotacja z WFOGR |
| 4 | Budowa sal gimnastycznych przy SP Niedźwiedź, SP i Gimnazjum Siedlików i SP Rogaszyce | Poprawa bazy oświatowej | M i G , ZOPO | 2003 - 2011 | 4.877.616 |  | 2.560.000 |  |  |
| 5 | Budowa budynku socjalno-terapeutycznego przy ul. Pocztowej w Ostrzeszowie | Poprawa bazy socjalnej i terapeutycznej | M i G | 2010 - 2011 | 1.048.066 | 524.033 | 524.033 |  | Wniosek o dotację z WRPO |
| 6 | Zakup sprzętu komputerowego i budowa sieci komputerowej w UMiG w Ostrzeszowie | Usprawnienie obsługi petentów | M i G | 2006-2010 | 725.800 | 50.000 |  |  |  |
|  | RAZEM | 64.003.362 | 11.454.033 | 8.284.033 | 4.000.000 |  |
| 1 | Budowa systemu monitoringu | Poprawa systemu bezpieczeństwa | UMiG | 2004 | 2005 | budżet PPA, UE | 0 |  |  |

- W latach 2003 – 2009 wykonano następujące ulice: ul. Wrzosowa, ul. Duboisa, ul. Kowalskiego, Plac Kazimierza, ul. Słoneczna I etap, ul. Tęczowa,   ul. Kamienna /I etap/,  ul. Rapackiego, ul. Wierzbowa,

ul. Sportowa (modernizacja), ul. Boczna, parking przy ul. Sikorskiego,  ul. Zielona,  ul. Jana Pawła II i ul. Al. Wolności (pierwszy etap,  ul. Jana Pawła II wraz z przebudową ulicy Al. Wolności, ul. Kamienna.

- W latach  2003 – 2008 wykonano następujące drogi i chodniki na terenach wiejskich Rogaszyce Kolonia, Marydół, Rojów – Olszyna, Pustkowie – Królewskie – Rogaszyce, Siedlików w kier. Bukownicy, Zajączki – Siedlików, Osiedle – Rojów, Rogaszyce,  Niedźwiedź,  Siedlików,   Korpysy – Rudniki /nakladka/,   Szklarka Myślniewska /nakladka/