Załącznik Nr 3

do Sprawozdania

z dnia  3.03.2004r.

Realizacja inwestycji i remontów

miasta i gminy Ostrzeszów za 2003 rok.

| Lp. | Dz./Rozdz./§/ | Temat | Budżet po zmianach na 31.12.2003r | Wykonanie na 31.12.2003r | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010/01010/6050 | Wodociągowanie wsi. | 340.000 | 339.234 |  |
| 2. |  | WIEŚ: |  |  |  |
|  | 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/6050 600/60016/6050 | Remont nawierzchni bitumicznych (remonty cząstkowe). Remont urządzeń odwadniających. Remont dróg nieulepszonych. Remont dróg żużlem, tłuczniem niesortem kamiennym. Odnawianie rowów i ścinka poboczy. Prześwietlanie i wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych. Budowa drogi Zajączki - Siedlików. Budowa dróg. | 100.000 60.000 80.000 50.000 30.000 20.000 291.300 280.000 | 109.140 66.146 90.037 45.316 30.738 9.857 399.520 118.468 |  |
|  |  | MIASTO: |  |  |  |
|  | 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/4270 | Remont nawierzchni bitumicznych (remonty cząstkowe). Remonty bieżące chodników. Remont urządzeń odwadniających. | 140.000 30.000 40.000 | 133.247 35.844 35.625 |  |
| 3. 3a. | 600/60016/4270 600/60016/4270 600/60016/6050 600/60016/6050 600/60016/4270 600/60013/6300 600/60014/6300 600/60095/6050 700/70005/6050 710/71035/4270 | Remont dróg nieulepszonych. Remont dróg żużlem, tłuczniem niesortem kamiennym). Budowa chodnika ul. Wieluńska. Budowa ul. 1 Maja, Gajowa i Duboisa. Nakładki bitumiczne. Dofinansowanie remontów i budowy dróg z innymi zarządcami dróg: a) chodnik przy drodze nr 444 ul. Piastowska, chodnik w Rojowie przy drodze nr 449, przebudowa skrzyżowania ul. Piekary z drogą Nr 449, b) drogi powiatowe, c) ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż drogi nr 11 lewoskręty na drodze nr 11. Wykupy gruntów. Remont w kwaterze Powst. Wlkp. na cmentarzu. | 90.000 50.000 110.000 670.000 50.000 50.000 - 70.415 40.000 15.000 | 54.452 47.528 61.798 566.795 43.187 40.071 - 70.414 39.585 15.000 |  |
| 4. 5. 6. | 750/75023/4270 754/75412/4270 801/80101/4270 | Remonty w budynku UMiG. Remont strażnic OSP. Remonty w szkołach podstawowych. | 162.000 - 185.194 | 161.932 - 185.194 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6a. 7. 8. 9. 10. 10a. 11. 12. | 801/80101/6050 801/80110/4270 801/80114/4270 801/80101/6050 851/85154/6050 853/85395/6050 854/85404/4270 900/90015/4270 900/90015/6050 900/90095/6050 926/92604/6210 | Budowa Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej. Remonty w Gimnazjach - awarie. Remonty w ZOPO. Dokończenie budowy hali sportowej przy Sz.P.Nr 2. Remonty w budynku przy ul. Pocztowej. Wymiana sprzętu w Dz.D.P.S. Remonty w przedszkolach. Montaż punktów świetlnych na wsiach. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi Nr 11 oraz budowa dodatkowych punktów świetlnych. Kontynuacja budowy targowiska przy ul. Łąkowej. Remonty na terenie OSiR. | 1.850.000 77.100 2.100 466.068 50.000 - 47.200 7.600 185.700 196.800 245.000 | 1.812.340 77.052 2.100 480.488 42.871 - 47.130 7.600 185.698 196.780 150.000 |  |
|  |  | Ł Ą C Z N I E | 6.081.477 tj. 20,1 % wydatków ogółem | 5.701.187 tj. 19,3 % wydatków ogółem |  |