Zał. Nr 7 do S.I.W.Z. KOM-341/2/07

UMOWA - wzór

W dniu .................................................. w  Ostrzeszowie pomiędzy

Miastem i Gminą Ostrzeszów ul.Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów, zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez:

Burmistrza      -     dr inż. Stanisława Wabnica,

a .....................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  - roboty budowlane polegające na

remontach cząstkowych dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.

- Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „Remonty cząstkowe dróg bitumicznych – miasto i gmina Ostrzeszów” – oznaczenie sprawy KOM-341/2/07,  przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.).

- Wykonawca oświadcza ,że jest podmiotem gospodarczym uprawnionym do wykonywania wyżej wymienionych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi.

§ 2

1.  Na przedmiot umowny określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony  w  załączonym

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „przedmiarze robót”  i  sporządzonym na

jego podstawie kosztorysie  ofertowym Wykonawcy.

§ 3

Termin realizacji umowy:

od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia …………………… do dnia 31.12.2007 r.

§ 4

Przy zawieraniu umowy wzięto pod uwagę :

- dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia,

- ofertę Wykonawcy złożoną w przetargu i przyjętą przez Zamawiającego do realizacji,

§ 5

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu postanowień umowy strony wyznaczają:

Pana/Panią …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………., występującego (cą) po stronie Zamawiającego oraz Pana/Panią…………………………..………………………………………………………..…. występującego (cą) po stronie Wykonawcy.

§ 7

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót  w osobie :

..............................................................................................................................................................

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów  własnych.

- Materiały o których mowa wyżej , powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie..

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie ,potencjał ludzki oraz materiały do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy , a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów . Wykonawca pokrywa wszelkie koszty badań.

- Zamawiający ma prawo kontrolowania wykonywania przedmiotu zamówienia i zgłaszania zastrzeżeń w trakcie trwania robót oraz zmiany wcześniej ustalonych robót i ich zakresu, jeżeli zaistnieją szczególnie uzasadnione okoliczności.

§ 9

Niezależnie od obowiązków wymienionych w w/w paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje   na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

- wykonania robót po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu remontu,

- niezwłocznej likwidacji, w trybie natychmiastowym, zagrożeń (dziur) w pasie drogowym,

- informowania zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających . Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zamawiającego  zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  do zbadania robót , a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót,

- uzyskania koniecznych zezwoleń,

- zapewnienia warunków  bezpieczeństwa;  b.h.p.  i  p.poż  w miejscu wykonywania robót oraz ochrony powierzonego i własnego mienia,

- wykonania robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, sztuką i prawem budowlanym,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

§ 10

1. Wynagrodzenie brutto zgodnie z przeprowadzonym przetargiem ustala się na podstawie oferty

Wykonawcy, na kwotę nie wyższą niż: ………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………….. PLN).

w  tym:

- podatek VAT w wysokości   ………. %, tj    ……………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………….. PLN)

- cena netto w wysokości:   ……………….. PLN

(słownie: .............................................................................................................................. PLN)

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym integralną część umowy, oraz ilości

rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, z zastrzeżeniem ust.1.

### 3. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku

realizacji przedmiotu umowy, a które nie były przewidziane umową i zakres ich nie przekracza

20% wartości umowy, wykonane mogą być na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego

w trybie z wolnej ręki.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Podstawą do wystawienia faktury będzie obmiar wykonanych robót zatwierdzony przez Zamawiającego oraz obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

- Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi.

- Zamawiający ma prawo z tytułu nierzetelnego wykonania robót do wyłączenia z obmiaru określonego w fakturze, części zakresu niezrealizowanych robót na podstawie protokołu odbioru robót.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Zamawiający dokona zapłaty  faktur  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność

ponosi Wykonawca  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot

umowy,

- za  odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne, o których mowa w ust.1, będą potrącane z faktur Wykonawcy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

- Strony postanawiają , że przedmiotem odbioru będą  roboty określone w § 1 niniejszej umowy

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie  odbiór robót w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę .

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych .

§ 13

- Strony postanawiają , iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości.

- Termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu odrębny dokument gwarancyjny w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 14

- Oprócz przypadków  określonych  w księdze  trzeciej  Tytuł  XVI  Kodeksu Cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie , o którym mowa od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o okolicznościach  wymienionych w ust.1 .

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części  umowy.

§ 15

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 16

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 19

Załączniki do umowy:

- kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY