Załącznik Nr 4

do Informacji z wykonania

budżetu miasta i gminy Ostrzeszów

za I półrocze 2008

Plan realizacji inwestycji , remontów i innych wydatków

majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów na 2008 r.

| Lp. | Dz./Rozdz./§ | TEMAT | Wydatki wg Uchwał po zmianach | Wykonanie na 30.06.2008 r. | % wykonania 5 : 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. 1. | 600/60016/6050 | Inwestycje Budowa dróg: Antoniewo-Bledzianów /pod warunkiem uzyskania środków z WRPO/ Olszyna-Rojów Szklarka Myślniewska droga na Bierzów ( nawierzchnia tłuczniowa ) dofinansowanie z WFOGR Siedlików Huby pod Zajączkami ( nawierzchnia tłuczniowa ) dofinansowanie z WFOGR ul. Wieluńska , inwestycja dwuletnia I etap ul. Jana Pawła II , odcinek od ul. Kościuszki do ul. Al. Wolności i ul. Aleja Wolności współfinansowanie odnowy i rozwoju wsi Siedlików w ramach programu PROW- budowa chodnika i parkingu | 4.921.125 | 504.687 | 10,3 |
| 2. | 700/70005/6060 | Wykupy gruntów | 180.000 | - | - |
| 3. | 750/75023/6050 | Budowa parkingu, nawierzchnia podwórza, budowa garażu przy Urzędzie Miasta i Gminy | 300.000 | 9.600 | 3,2 |
| 4. | 750/75023/6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy | 60.000 | 55.613 | 92,7 |
| 5. | 801/80101/6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rogaszycach / pod warunkiem uzyskania 80 % środków zewnętrznych / | 50.000 | - | - |
| 5a | 801/80101/6060 | Zakupy inwestycyjne | 15.200 | 15.200 | 100,0 |
| 6. | 900/90001/6050 | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Zajączki-Potaśnia-Myje-Siedlików dla uzyskania środków z PROW | 120.000 | - | - |
| 7. | 926/92605/6050 | Budowa krytej pływalni w Ostrzeszowie | 600.000 | - | - |
|  |  | Razem inwestycje: | 6.246.325 | 585.100 | 9,4 |
| II. 1. | 600/60013/6300 | Inne wydatki majątkowe: Dofinansowanie ciąg pieszo-rowerowy Rogaszyce wieś- Parcele oraz we wsi Turze, ciąg pieszo-rowerowy we wsi Rojów, chodnik Szklarka Przygodzicka, | 80.000 | - | - |
| 2. | 900/90001/6010 | Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegowa” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| 3. | 900/90002/6650 | Udział w budowie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy | 234.000 | 58.500 | 25,0 |
| 4. | 921/92113/6220 | Modernizacja bazy Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie – oświetlenie Baszty Kazimierzowskiej | 52.500 | 52.500 | 100,0 |
| 5. | 921/92116/6220 | Modernizacja Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie | 580.700 | 50.000 | 8,6 |
| 6. | 926/92604/6210 | Modernizacja bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie | 95.000 | 95.000 | 100,0 |
|  |  | Razem inne wydatki majątkowe | 1.142.200 | 356.000 | 31,2 |
| III. 1. | 600/60016/4270 | Remonty na drogach: Powierzchniowe utrwalenie i nakładki bitumiczne Remonty cząstkowe Remonty przepustów Profilowanie dróg gruntowych Remont dróg żużlem, tłuczniem Utrzymanie rowów i poboczy Prześwietlanie drzew |  |  |  |
|  |  | Razem remonty gmina | 1.089.000 | 293.679 | 27,0 |
| 2. | 600/60016/4270 | Nakładki bitumiczne ( remont z rozbudową parkingu przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury w Ostrzeszowie, nakładka bitumiczna i remont pobocza ul. Mostowa ) Remonty cząstkowe Remont urządzeń odwadniających Remont dróg gruntowych- utwardzenie Profilowanie dróg gruntowych Remont chodników ( ul. Kolejowa od ul. Sienkiewicza do ronda ) |  |  |  |
|  |  | Razem remonty miasto | 740.000 | 378.498 | 51,1 |
|  |  | Razem remonty wieś + miasto | 1.829.000 | 672.177 | 36,8 |
|  |  | OGÓŁEM I + II + III | 9.217.525 | 1.613.277 | 17,5 |