| Załącznik nr 4A do Uchwały Nr XXXI/263/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2005 rok Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Ostrzeszów |
| --- |
|  | L.p. | Nazwa programu | Cel programu | Jednostka realizująca | Rok rozp. zadania | Rok zak. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2004 | Wysokość wydatków | Łączne nakłady | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 |  |  |  |
|  | Gospodarka Komunalna - wodociągowanie |  |
|  | 1 | Optymalizacja układu wodociągowego wg założeń „WO” | Zapewnienie stałej dostawy wody na terenie całej gminy | UMiG, Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. | 2003 | 2005 | budżet MiG, WO, WFOŚiGW lub UE | 287 500 |  |  | 287.500 |  |  |
|  | 2 | Dofinansowanie inwestycji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Szklarce Myślniewskiej realizowanej przez "Wodociągi Ostrzeszowski" sp. z o.o. | Poprawa jakości wody | UMiG, Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. | 2004 | 2005 | budżet MiG | 641 000 | 100 000 |  | 741 000 |  |  |
|  | Gospodarka Komunalna - oświetlenie |  |
|  | 1 | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Ostrzeszowa 100 pkt., w tym: | Poprawa stanu bezpieczeństwa | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE | 50 000 | 150 000 |  | 200 000 |  |  |
|  |  | a) budowa i rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi Nr 11 - kierunek Rogaszyce |  | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE |  |  | 400.000 | 400 000 |  |  |
|  | 2 | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Ostrzeszów 100 pkt. |  | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE | 100 000 | 120 000 |  | 220 000 |  |  |
|  | Gospodarka Komunalna - kanalizacja |  |
|  | 1 | Budowa lub dofinansowanie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy, w tym na nowopowstałych terenach inwestycyjnych (wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i pomiędzy ulicami Grunwaldzka – Kościuszki) | Poprawa stanu środowiska naturalnego | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |
|  | 2 | Współudział w budowie systemów kanalizacyjnych na terenie gminy 1. Kanalizacja we wsi Rojów - Olszyna 2. Kanalizacja we wsi Rogaszyce |  | UMiG | 2003 | 2006 | "Strzegowa", NFOŚiGW, WFOŚiGW lub budżet MiG, UE | 160 000 |  | 350.000 | 510 000 |  |  |
|  | Gospodarka Komunalna – inne |  |
|  | 1 | Mała architektura: 1. Wyposażenie placów zabaw 2. Remont kapitalny fontanny w parku 3. Kosze, ławki, przystanki | Poprawa infrastruktury społecznej | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |
|  | 2 | Targowisko miejskie |  | UMiG | 2002 | 2006 | budżet MiG, UE | 430 000 | 150 000 | 150 000 | 730 000 |  |  |
|  | Transport i łączność |  |
|  | 1 | Budowa ulic na terenie miasta: 1. Aleja Wolności 2. Wrzosowa 3. Kowalskiego 4. Plac Kazimierza 5. Kamienna 6. Kąpielowa 7. Ceglarska 8. Tęczowa 9. Słoneczna I etap 10. Cicha (od ul. Piastowskiej do ul. Woj. Polskiego) 11. Budowa ulic na nowych terenach inwestycyjnych | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | UMiG | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE | 1 500 000 | 540 000 | 1 320 000 | 3 360 000 |  |  |
|  | 2 | Budowa dróg na terenie gminy: 1. Rogaszyce Kolonia 2. Marydół 3. Bledzianów - Antoniewo 4. Rojów - Olszyna 5. Siedlików - w kier. Bukownicy |  | UMiG | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE | 1 477 500 | 1 551 445 | 627 000 | 3 655 945 |  |  |
|  | 3 | Budowa drogi Pustkowie - Królewskie - Rogaszyce |  | UMiG | 2004 | 2005 | budżet MiG, UE | 2 406 | 807 594 |  | 810 000 |  |  |
|  | 4 | Inicjatywy lokalne MiG w zakresie budowy dróg i chodników | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE | 100 000 | 100 000 | 125 000 | 325 000 |  |  |
|  | 5 | Wspólne inwestycje z innymi zarządcami dróg 1. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Kuźnik 2. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Rogaszyc i Parceli 2 3. Przebudowa skrzyżowań dr. nr 11 z ul. Przemysłową, Wł. Grabskiego, Zamkową. 4. Ciąg pieszo-rowerowy ul. Piastowska w kierunku oczyszczalni 5. Poprawa przejezdności skrzyżowań: Piastowska - Daszyńskiego – Piekary, Zamkowa -Gorgolewskiego 6. Chodnik Rojów - Ostrzeszów, 7. Chodnik w Szklarce Przyg. |  | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE, zarządcy dróg | 200 000 | 100 000 | 550 000 | 850 000 |  |  |
|  | Oświata |  |
|  | 1 | Budowa sal gimnastycznych przy SP Niedźwiedź, SP Siedlików, SP Rogaszyce | Poprawa bazy oświatowej | UMiG, Zakład Obsługi Placówek Oświatowych | 2004 | 2006 | budżet MiG, MENiS, UE | 310 000 | 844 000 | 600 000 | 1 754 000 |  |  |
|  | Ochrona Środowiska |  |
|  | 1 | Budowa systemu zbiórki odpadów | Poprawa stanu środowiska naturalnego | UMiG, Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. | 2004 | 2005 | "ZO", WFOŚiGW, budżet MiG, UE | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |
|  | 2 | Budowa wysypiska - kwatery |  | UMiG, Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. | 2006 |  | "ZO", WFOŚiGW, budżet MiG, UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Zbiornik retencyjny - Szklarka Myślniewska |  | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultura i Sport |  |
|  | 1 | Remont Kinoteatru "Piast" | Poprawa bazy kulturalnej | UMiG, OCK, OSiR, Biblioteka | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE | 340 000 | 500 000 | 350 000 | 1 190 000 |  |  |
|  | 2 | Remont bazy rekreacyjnej OSiR | Poprawa bazy sportowej | UMiG, OSiR | 2003 | 2004 | budżet MiG, UE | 1 050 000 | 300 000 |  | 1 350 000 |  |  |
|  | 3 | Remont Biblioteki Publicznej | Poprawa bazy kulturalnej | UMiG, OCK, Biblioteka | 2005 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Opracowanie koncepcji wariantowej na krytą pływalnię oraz projekt | Poprawa bazy sportowej | UMiG | 2005 | 2006 | budżet MiG, UE, Totalizator Sportowy |  | 20 000 | 150.000 | 170 000 |  |  |
|  | 5 | Budowa ścieżki rowerowej | Poprawa bazy rekreacyjnej | UMiG, OSiR | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  |  |  |  |  |
|  | Gospodarka Mieszkaniowa |  |
|  | 1 | Budowa bloku komunalnego | Poprawa bazy lokalowej | UMiG, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 2004 | 2005 | ZGM, KFM lub budżet MiG, UE | 200 000 | 400 000 |  | 600 000 |  |  |
|  | Administracja |  |
|  | 1 | Remont budynku UMiG, w tym: a) budowa sieci komputerowej: 2004 - oprogramowanie 2005 - zakup sprzętu i budowa sieci 2006 – modernizacja elewacji i dachu | Usprawnienie w obsłudze petenta | UMiG | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE lub PFRON |  | 140 000 | 730 000 | 870 000 |  |  |
|  |  | b) zakup i montaż windy zewnętrznej |  |  | 2005 |  | budżet MiG, UE lub PFRON |  | 200 000 |  | 200 000 |  |  |
|  | 2 | Zakup kserokopiarki |  |  | 2004 | 2004 | budżet MiG | 25 000 |  |  | 25 000 |  |  |
|  | Bezpieczeństwo publiczne |  |
|  | 1 | Budowa systemu monitoringu | Poprawa systemu bezpieczeństwa | UMiG | 2004 | 2005 | budżet PPA, UE |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | Razem |  |  |
|  |  | Gospodarka Komunalna |  |  |  |  |  | 1 768 500 | 570 000 | 900 000 | 3.238 500 |  |  |
|  |  | Transport i łączność |  |  |  |  |  | 3 279 906 | 3 099 039 | 2 622 000 | 9 000 945 |  |  |
|  |  | Oświata |  |  |  |  |  | 310 000 | 844 000 | 600 000 | 1 754 000 |  |  |
|  |  | Ochrona środowiska |  |  |  |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |
|  |  | Kultura i Sport |  |  |  |  |  | 1 390 000 | 820 000 | 500 000 | 2 710 000 |  |  |
|  |  | Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  |  | 200 000 | 400 000 |  | 600 000 |  |  |
|  |  | Administracja publiczna |  |  |  |  |  | 25 000 | 340 000 | 730 000 | 1 095 000 |  |  |
|  |  | Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  | 7 123 406 | 6 073 039 | 5.352.000 | 18 548 445 |  |  |

# Uwaga :

# Aktualny Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Ostrzeszów kończy się w 2006 roku.

# Kolejny będzie przyjęty przez Radę Miejską.