| Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/287/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 maja 2006 rok Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Ostrzeszów 2006 - 2008 |
| --- |
|  | L.p. | Nazwa programu | Cel programu | Jednostka realizująca | Rok rozp. zadania | Rok zak. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków | Łączne nakłady | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
|  | Gospodarka Komunalna - oświetlenie |  |
|  | 1 | Budowa oświetlenia ścieżki wzdłuż drogi Nr 11 w kierunku Rogaszyc, budowa dodatkowych punktów świetlnych | Poprawa stanu bezpieczeństwa | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE | 400.000 |  |  | 400 000 | x |  |
|  | Gospodarka Komunalna - kanalizacja |  |
|  | 1 | Udział w budowie sieci kanalizacyjnej Olszyna - Rojów | Poprawa stanu środowiska naturalnego | „Strzegowa” UMiG | 2006 | 2006 | "Strzegowa", NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet MiG, UE | 350.000 |  |  | 350.000 | x |  |
|  | Gospodarka Komunalna – inne |  |
|  | 1 | Budowa targowisko miejskiego | Poprawa infrastruktury społecznej | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE | 150.000 |  |  | 150.000 | x |  |
|  | 2 | Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie: Kinoteatru „PIAST”, Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 | Oszczędność energii cieplnej i poprawienie estetyki obiektów | UMiG, OCK, ZOPO | 2007 | 2007 | Budżet MiG, MF EOG/ Norweski MF |  | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  |  |
|  | Transport i łączność |  |
|  | 1 | Budowa ulicy Kamiennej Budowa ulicy Rapackiego Budowa ulicy Wierzbowej Modernizacja ulicy Sportowej | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE ZPORR | 605.000 |  |  | 605.000 |  |  |
|  | 1a | Budowa ulicy Tęczowej w Ostrzeszowie |  | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE | 715.000 |  |  | 715.000 |  |  |
|  | 2 | Inicjatywy lokalne / budowa chodnika w Rogaszycach i Niedźwiedziu/ Budowa drogi w Siedlikowie / dokończenie / Budowa drogi w Olszynie Nakładka bitumiczna Korpysy - Rudniki |  | UMiG | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE, WFOŚr., UM | 827.250 |  |  | 827.250 |  |  |
|  | 3 | Dofinansowanie do ścieżki pieszo-rowerowej wzdluż drogi krajowej Nr 11 do Rogaszyc |  | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE, zarządcy dróg | 350.000 |  |  | 350.000 |  |  |
|  | 4 | Rezerwa na dofinansowanie do dróg powiatowych i wojewódzkich |  | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE, zarządcy dróg | 60.000 |  |  | 60.000 |  |  |
|  | 5 | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 444, 449 i drogi powiatowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Ostrzeszowie |  | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE, zarządcy dróg | 140.000 |  |  | 140.000 |  |  |
|  | Oświata |  |
|  | 1 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedlikowie | Poprawa bazy oświatowej | UMiG, Zakład Obsługi Placówek Oświatowych | 2006 | 2006 | budżet MiG, MENiS, UE | 600.000 |  |  | 600.000 | x |  |
|  | Ochrona Środowiska - odpady |  |
|  | 1 | Udział w kosztach projektu budowy wysypiska utylizacji odpadów komunalnych w ramach Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy | Poprawa stanu środowiska naturalnego | UMiG, Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. | 2006 | 2006 | "ZO", WFOŚiGW, budżet MiG, UE | 50.000 |  |  | 50.000 | x |  |
|  | Kultura i Sport |  |
|  | 1 | Pozostałe prace modernizacyjne w Kinoteatrze w Ostrzeszowie | Poprawa bazy kulturalnej | UMiG, OCK | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE | 200.284 |  |  | 200.284 |  |  |
|  | 2 | Modernizacja Kinoteatru w Ostrzeszowie | Poprawa bazy kulturalnej | UMiG, OCK | 2006 | 2007 | budżet MiG, UE | 149.716 | 188.558 |  | 338.274 |  |  |
|  | 3 | Zakup projektu krytej pływalni | Poprawa bazy sportowej | UMiG | 2005 | 2006 | budżet MiG, UE, Totalizator Sportowy | 150.000 |  |  | 150 000 |  |  |
|  | 4 | Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego | Poprawa bazy kulturalnej | UMiG, OCK | 2007 | 2013 | Budżet MiG, UE ZPORR |  | 275.000 | 275.000 | 550.000 |  |  |
| Administracja |
|  | 1 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy /m.in dach i elewacja/ | Oszczędność energii cieplnej i poprawienie estetyki obiektu | UMiG | 2006 | 2006 | budżet MiG, UE lub PFRON | 500.000 |  |  | 500.000 |  |  |
|  | 2 | Zakup sprzętu i budowa sieci komputerowej | Usprawnienie w obsłudze petenta | UMiG | 2006 | 2006 | Budżet MiG, UE lub PFRON | 230.000 |  |  | 230.000 |  |  |
|  | Bezpieczeństwo publiczne |  |
|  | 1 | Budowa systemu monitoringu | Poprawa systemu bezpieczeństwa | UMiG | 2004 | 2005 | budżet PPA, UE |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | Razem |  |  |
|  |  | Gospodarka Komunalna |  |  |  |  |  | 900.000 | 1.200.000 |  | 2.100.000 |  |  |
|  |  | Transport i łączność |  |  |  |  |  | 2.697.250 |  |  | 2.697.250 |  |  |
|  |  | Oświata |  |  |  |  |  | 600.000 |  |  | 600.000 |  |  |
|  |  | Ochrona środowiska - odpady |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  |
|  |  | Kultura i Sport |  |  |  |  |  | 500.000 | 463.558 | 275.000 | 1.238.558 |  |  |
|  |  | Administracja publiczna |  |  |  |  |  | 730.000 |  |  | 730.000 |  |  |
|  |  | Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  | 5.477.250 | 1.663.558 | 275.000 | 7.415.808 |  |  |