## Ostrzeszów, ........

### U M O W A  Nr          / 2007 / ZOPO

o wykonanie dostawy i montażu okien

W następstwie wyboru oferty w trybie przetargu ............w Ostrzeszowie, pomiędzy Zakładem Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 31, zwanym dalej„  „Zamawiającym” reprezentowanym  przez:

- p. Mariana Grzegorka – dyr. ZOPO

- p. Janinę Jastrzębską – gł. księgowym

a firmą .............

zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

- ........... – właściciela firmy

NIP ...........Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie

z o s t a ł a   z a w a r t a   u m o w a   n a s t ę p u j ą c e j   t r e ś c i  :

- Przedmiot umowy

§  1

- Zgodnie z wynikiem przetargu rozstrzygniętego w dniu ..............Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Wymiana okien          w Przedszkolu nr 1, nr 5 i nr 6 w Ostrzeszowie”. Zakres robót obejmuje wykonanie zakresu prac ujętych w ofercie wykonawcy sporządzonej na podstawie oferty stanowiącej zał. nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres robót obejmuje wymianę ..........

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci *prawnego tytułu własności, *użytkowania wieczystego, zarządu trwałego.

- Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z obowiązującymi przepisami , normami oraz zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej. Wykonawca na wszystkie wbudowane materiały budowlane, urządzenia i inne elementy wchodzące w skład zamówienia przedstawi stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania            w budownictwie (atesty, certyfikaty...)

- Części składowe umowy

§  2

- Częścią składową niniejszej umowy jest oferta / formularz ofertowy/  Wykonawcy stanowiący – załącznik nr 1

- Generalne oświadczenia stron

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości  i kompletności oferty złożonej do przetargu.

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

§  4

Termin wykonania zamówienia w poszczególnych placówkach:

- w Przedszkolu nr 5 i nr 6 w Ostrzeszowie w terminie od 1.07.2007 r. do 20.08.2007 r.

- w Przedszkolu nr 1 w Ostrzeszowie w terminie od 1.08.2007 r. do 24.08.2007 r.

W uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli dopuszcza się wcześniejszą realizację zamówienia nie kolidującą ze specyfiką funkcjonowania przedszkola.

5.  Obowiązki Zamawiającego

§  5

Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

6. Obowiązki Wykonawcy

§  6

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca             1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126 z późn. zmianami);

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w właściwy sprzęt.

§  7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonanych robót.

§ 8

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji zamówienia oraz zobowiązanie do ich naprawienia zgodnie ze stanem pierwotnym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy/pomieszczeń i przekazać go Zamawiającemu.

7. Ubezpieczenie

§  9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

8. Wymogi dotyczące materiałów budowlanych

§  10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z wykazem materiałowych wskazanym w swojej ofercie.

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

9.  Wykonywanie robót przy pomocy innych podmiotów

§  11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres prac siłami własnymi.

- 2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania choćby części zamówienia za pomocą  podwykonawców.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy

§  12

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną         w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

a)  brutto ( z podatkiem VAT ) :  ..........

słownie złotych :  .........

w t y m :

-  w ...........

  - szt. ... o wym. ........

  - ..

§  13

Wynagrodzenie Wykonawcy  jest ceną ostateczną – ryczałtową.

11. Terminy płatności i rozliczenia

§  14

- Strony ustalają, że za wykonany przedmiot umowy zamawiający zapłaci                   w terminie 30 dni.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego wykonania całego przedmiotu umowy, wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

- Odbiory robót i ich skutki

§  15

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot  umowy określony w § 1 i ofercie wykonawcy.

- 2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- 3. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów ich usunięcia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  16

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia.

14.  Odszkodowanie za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

§  17

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Generalny Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za opóźnienie wykonania określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady   w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Generalnego Wykonawcy lub pośrednio od podwykonawców w wysokości 0,2 % za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 %  wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 %  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości

§ 18

- Termin gwarancji na wstawioną stolarkę budowlaną PCV wynosi 5 lat, na wykonane roboty budowlane 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Gwarancja natomiast na poszczególne – materiały budowlane, urządzenia i inne elementy zgodnie z ustaleniami producenta, załączonymi do dokumentów odbiorowych.

- Odsetki za opóźnienie

§  19

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy, ustawowych odsetek za opóźnienie.

17. Zmiana lub odstąpienie od umowy

§  20

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy  Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 21

1.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym niniejszą umową,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

- 2. Odstąpienie od umowy musi  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

18.  Postanowienia końcowe

§  22

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , Zamawiający jest obowiązany:

- odebrać wykonane roboty ,

- zapłacić za wykonane roboty ,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót .

- Osobą uprawnioną do podejmowania działań formalno – prawnych ze strony :

- Zamawiającego jest  – Marian Grzegorek

- Wykonawcy jest -  .............

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy  ustawy prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach                  z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: