Wzór umowy

##### Załącznik nr 4

### U M O W A  Nr … / 200… / Zopo

o  w y k o n a n i e  r o b ó t   b u d o w l a n y c h

W następstwie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego

w dniu ..................... w Ostrzeszowie, pomiędzy Zakładem Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 31, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym  przez :

- p. Marianem Grzegorkiem – dyrektorem ZOPO

- p. Janiną Jastrzębską – głównym księgowych ZOPO

a firmą  .............  z siedzibą przy .................................................... , *wpisaną/ym w dniu ................................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............................................. Wydział ...................... Gospodarczy Rejestrowy , Dział ............. z kapitałem zakładowym .........................,- PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej ............................. pod nr

zwaną/ym dalej "Wykonawcą" , reprezentowaną/ym przez:

- p. ...................................................................................

NIP ............................................. Urząd Skarbowy w ................................................

z o s t a ł a   z a w a r t a   u m o w a   n a s t ę p u j ą c e j   t r e ś c i  :

- Przedmiot umowy

§  1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu .............  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie                                pn. „Roboty remontowe – remont w Przedszkolu nr 6”. Zakres robót obejmuje wykonanie zakresu prac ujętych w ofercie wykonawcy sporządzonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr  5  do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót .

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci trwałego zarządu.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa opracowany na podstawie dokumentacji  technicznej tj.  przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - kosztorys ofertowy Wykonawcy/ podwykonawców, konsorcjum stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z obowiązującymi przepisami , normami oraz zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej. Wykonawca na wszystkie wbudowane materiały budowlane, urządzenia i inne elementy wchodzące w skład zamówienia przedstawi stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty...)

- Części składowe umowy

§  2

- Części składowe niniejszej umowy stanowią:

- kosztorys ofertowy  – załącznik nr 1,

- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 2

- oferta – załącznik nr 3

- uwierzytelnione kopie umów z podwykonawcami lub umowy konsorcjum - załącznik nr 4

- Generalne oświadczenia stron

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej do przetargu, jak też co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarze robót, jak też stwierdził zgodność przedmiaru.

- Strony zgodnie oświadczają, że kompletna oferta Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, obejmuje pełny zakres przedmiotowy zamówienia.

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

§  4

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na okres od podpisania umowy do  28.02.2008 r.

5.  Obowiązki Zamawiającego

§  5

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

§  6

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

- w branży robót ogólnobudowlanych – Ignacego Homińskiego

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.  Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

§  7

Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę pozycji, wszystkich budynków, obiektów, robót.

6. Obowiązki  Wykonawcy

§  8

1.  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy  Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca             1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126 z późn. zmianami);

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w właściwy sprzęt;

- wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z własnych materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania               w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej (atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

- wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej                          i niepodawania  do wiadomości osób trzecich treści umowy.

- wykonawca pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie urządzeń, wykonania dokumentacji odbiorowej, mapek geodezyjnych,  itp.;

- wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby  (w tym próby szczelności instalacji i urządzeń) i inne badania i sprawdzenia;

§ 9

Wykonawca ustanawia Kierownik Budowy/brygadzistę robót w osobie ……….

§  10

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§  11

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów   i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Wszystkie koszty związane z oddaniem obiektu do użytkowania i przygotowania w związku z tym odpowiednich protokołów sprawdzeń wykonanie poszczególnych robót obciążają Wykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,                               to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

§ 12

- Wykonawca   będzie   ponosił   koszty   utrzymania   oraz   konserwacji  wszystkich  urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy oraz zobowiązuje się do utrzymania ogrodzenia budowy , strzec mienia znajdującego się na terenie budowy , a także zapewni warunki bezpieczeństwa         i higieny pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania .

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe        w trakcie realizacji zamówienia oraz zobowiązanie do ich naprawienia zgodnie ze stanem pierwotnym.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

7. Ubezpieczenie

§  13

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz mienie ruchome związane z bezpośrednio wykonywaniem robót w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania,

- odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty budowlane - do wartości ceny wykonania niniejszego zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości sumy ubezpieczenia.

- Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

8. Wymogi dotyczące materiałów budowlanych

§  14

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z wykazem materiałowych wskazanym w swojej ofercie.

- Wykonawca może uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów do wbudowania. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały wykończeniowe lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

9.  Wykonywanie robót przy pomocy innych podmiotów

§  15

- Wykonawca (konsorcjum) zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub siłami podwykonawców następujący zakres rzeczowy robót: ...........................

- Wykonawca (konsorcjum), przedstawia w załączeniu uwierzytelnione kopie umów z podwykonawcami.

- Podpisanie umowy między Wykonawcą o podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wybór oferty w przetargu danego wykonawcy jest równoznaczny ze zgodą zamawiającego na wykonawstwo przedmiotu zamówienia wraz ze wskazanym podwykonawcą.

- Zamawiający może zgłosić uzasadniony sprzeciw co do wyboru konkretnego podwykonawcy  i wskazać Wykonawcy innego podwykonawcę.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawców za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy

§  16

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy / konsorcjum wynosi:

a)  brutto ( z podatkiem VAT ) :  ........................................  zł.

słownie złotych :  .............................................................................. 00 / 100 .

w t y m :

b)  kwota netto stanowi :  .................................................  zł.

słownie złotych :  .............................................................................. 00 / 100 .

c)  podatek VAT w wysokości  .... %  tj. .......................................... zł.

słownie złotych :  .............................................................................. 00 / 100 .

3. Wyżej  wymienione  wynagrodzenie kosztorysowe ustalono w oparciu o dokumentacje techniczną oraz kosztorys ofertowy przedstawiony w złożonej do niniejszego przetargu ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy .

- Kwota określona w § 16 ust. 2 ppkt. a), odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w  §  1 niniejszej umowy i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji a niezbędne do wykonania zakresu robót przewidzianych w dokumentacji technicznej tj. podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia oferty, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy wykonanie ewentualnych niezbędnych rusztowań, pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie, przekopów kontrolnych, zagęszczenia gruntów, ewentualne pompowanie wody, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego oraz inne koszty.

- Wykonawca zgodnie z przedstawioną w ofercie ceną wykonania zamówienia doprowadzi wodę i energie elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponosił będzie koszty zużycia wody i energii w czasie realizacji robót.

- W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości wynikających z przedmiaru robót, wynagrodzenie określone w § 16 ust. 2 p.pkt a) zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie. Rozliczenie nastąpi przy zastosowaniu tzw. Kosztorysu zamiennego, który będzie tworzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

§  17

Wynagrodzenie Wykonawcy  jest ceną ostateczną - kosztorysową i będzie waloryzowane tylko o aktualną różnicę wynikającą z aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

§ 18

1. Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zlecania zamówień dodatkowych do zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym 15 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a)  z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b)  wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

3.  Dla robót dodatkowych kosztorysy powykonawcze opracowywane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, K, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez wykonawcę,

- w przypadku gdy niemożliwe będzie rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w p.pkt a) , brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD jako najniższe za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje                                     KNR-ów – KSNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiającego.

11. Terminy płatności i rozliczenia

§  19

- Rozliczanie robót  objętych przedmiotem zamówienia będzie się odbywało fakturami częściowymi obejmującymi określone etapy realizacji i grupy robót, które regulowane będą w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i kosztorysu zamiennego lub powykonawczego  przedstawiającego wykonane w danym okresie roboty.

- Strony ustalają, że za wykonane roboty zamawiający zapłaci wykonawcy                w terminie 30 dni.

- Podstawą do rozliczenia za poszczególne etapy robót, będzie protokół wykonania określonego etapu i grupy robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

- Odbiory częściowe określonego etapu i grupy robót dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i wykonawcy..

- Komisyjny odbiór końcowy całego przedmiotu umowy  zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia  i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego wykonania całego przedmiotu umowy, wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi i przygotowaniem obiektu do użytkowania.

§  20

- Wykonawca Generalny, konsorcjum, podwykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za przedmioty odbioru określonych w § 19 w terminie 5 dni od daty odbioru poszczególnych robót.

- Zamawiający zapłaci faktury częściowe w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Odbiory robót i ich skutki

§  21

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego  będą roboty określone zakresem  rzeczowym określonym w kosztorysie ofertowym wykonawcy, sporządzonym na podstawie przedmiary robót stanowiącym zał. nr 5 do siwz.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia potwierdza  gotowość robót do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór nie później niż ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia go przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym zawiadamia Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów ich usunięcia.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczególne w sprawie procedury odbioru:  ...................................................................................................................

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego    o usunięciu wad.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny / pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi w terminie 14 dni licząc od otrzymania zawiadomienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  22

- Strony zgonie oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. … w formie … zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane i 30 % po okresie gwarancyjnym w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego                        w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie, odnośnie nie wykonania umowy, nie terminowego wykonania umowy jak i sposobu jakości jej wykonania. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia                w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

14.  Odszkodowanie za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

§  23

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za opóźnienie wykonania określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady   w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub pośrednio od podwykonawców w wysokości 0,2 % za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 %  wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 %  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości

§ 24

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.

- Termin gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Gwarancja natomiast na poszczególne – materiały budowlane, urządzenia i inne elementy zgodnie z ustaleniami producenta, załączonymi do dokumentów odbiorowych.

- Wykonawca wystawi i przedstawi odrębny dokument gwarancyjny          w dniu odbioru końcowego o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Odsetki za opóźnienie

§  25

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy, ustawowych odsetek za opóźnienie.

17. Zmiana lub odstąpienie od umowy

§  26

- Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ponadto, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy  Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 27

- Do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym niniejszą umową,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

- Odstąpienie od umowy musi  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na   realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji    innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy    urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

18.  Postanowienia końcowe

§  28

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , Zamawiający jest obowiązany:

- odebrać wykonane roboty ,

- zapłacić za wykonane roboty ,

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót .

- Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  umowy  na   zasadach   określonych w  niniejszej  umowie, ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Osobą uprawnioną do podejmowania działań formalno – prawnych ze strony :

- Zamawiającego jest  – ....................................................................................

- Wykonawcy jest -  .....................................................................

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.  W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach oraz Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                                                        WYKONAWCA:

..................................................................

( pieczątka i podpis oferenta )

Niniejszym akceptuje/my projekt umowy i w przypadku wygrania przetargu

przez naszą firmę zobowiązuje/my się do jej podpisania na zasadach w niej określonych.