# Załącznik nr   2

# Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	      	     do Uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów

# w latach 2007 – 2009	                  		         Nr XIII /84/ 2007

z dnia 20 grudnia 2007

| L.p. | Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | Budowa krytej pływalni w Ostrzeszowie | Poprawa bazy rekreacyjnej i zdrowia mieszkańców | UMiG, OSiR | 2007 –2010 1) | 9.224.000 1) | 524.000 | 600.000 | 8.100.000 | 1) |
| 2 | Budowa oświetlenia ścieżki wzdłuż drogi nr 11 w kierunku Rogaszyc, budowa dodatkowych punktów świetlnych | Poprawa stanu bezpieczeństwa | UMiG | 2003-2007 | 1.909.776 | 440.000 |  |  |  |
| 3 | Modernizacja Kinoteatru w Ostrzeszowie | Poprawa funkcjonalności obiektów | UMiG, OCK, | 2005-2007 | 1.463.558 | 335.000 |  |  |  |
| 4 | Modernizacja budynku Ratusza w Ostrzeszowie | Poprawa funkcjonalności obiektów | UMiG, OCK, | 2004-2007 | 553.564 | 524.000 |  |  |  |
| 5 | Budowa i modernizacja ulic w Ostrzeszowie: ul. Boczna parking przy ul. Sikorskiego ul. Zielona ul. Wierzbowa | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | UMiG | 2003-2008 | 5.126.930 2) | 1.760.000 | 2.385.000 |  |  |
| 6 | Budowa dróg na terenach wsi: Korpysy – Rudniki /nakladka/ Antoniewo - Bledzianów Olszyna – Rojów Szklarka Myślniewska /nakladka/ | Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | UMiG | 2003-2008 | 5.582.445 3) | 885.625 | 2.468.000 |  |  |
| 7 | Budowa sal gimnastycznych przy SP i Gimnazjum Siedlików /dokończenie/, SP Rogaszyce /projekt/ | Poprawa bazy oświatowej | UMiG, ZOPO | 2003-2007 | 1.876.557 4) | 188.000 |  |  |  |
| 8 | Zakup sprzętu komputerowego i budowa sieci komputerowejw UMiG w Ostrzeszowie | Usprawnienie obsługi petentów | UMiG | 2003-2008 | 625.000 | 180.000 | 60.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.385.830 | 4.836.625 | 5.513.000 | 8.100.000 |  |
| 1 | Budowa systemu monitoringu | Poprawa systemu bezpieczeństwa | UMiG | 2004 | 2005 | budżet PPA, UE | 0 |  |  |

UWAGI:

1)     zakończenie zadania w 2010 r. (planowany koszt w 2010 r. 4.000.000 zł, łączne nakłady 13.200.000)

- w latach 2003 – 2006 wykonano następujące ulice Al. Wolności, ul. Wrzosowa, ul. Duboisa, ul. Kowalskiego, Plac Kazimierza, ul. Słoneczna I etap, ul. Tęczowa,  ul. Kamienna, ul. Rapackiego,

ul. Wierzbowa,  ul. Sportowa (modernizacja)

- w latach  2003 – 2006 wykonano następujące drogi i chodniki na terenach wiejskich Rogaszyce Kolonia, Marydół, Rojów – Olszyna (I odc.), Pustkowie – Królewskie – Rogaszyce, Siedlików                                 w kier. Bukownicy, Zajączki – Siedlików, Osiedle – Rojów, Rogaszyce,  Niedźwiedź,  Siedlików,  Olszyna

- w roku 2006 wybudowano salę gimnastyczną przy SP Niedźwiedź